课程学习助手 Agent 平台

Phase 2 新 Bug 修复计划书

基于最新提交 5d720b9 的审计结果

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 修复执行计划，不新增功能 |
| 审计基线 | base: b10b516；head: 5d720b9 |
| 重点目标 | 修复 Phase 2 引入的新 bug，恢复功能一致性与可演示性 |
| 执行原则 | 先修 P0/P1，再补测试，最后再做界面简化与范围清理 |

结论：本轮不要继续扩展新功能，应先完成本计划中的 P0 与 P1 修复，确认后端测试、前端构建和核心浏览器流程全部通过后，再进入下一阶段开发。

# 1. 修复范围与总体判断

本计划只处理上一次 Phase 2 提交后审计发现的新问题，重点不是功能扩展，而是消除回归风险、补齐未完成的功能闭环、恢复前面确定的简约交互方向。

| 优先级 | 问题范围 | 处理理由 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 失败状态收尾错误；引用抽屉未真正读取 chunk 原文 | 会直接影响功能正确性或演示效果，必须立即修复 |
| P1 | 重复 citation、SSE fallback 重复保存、解析事务风险 | 会导致数据重复、状态污染或已有资料丢失 |
| P2 | 可靠性等级 UI 回退、trace mode 命名不一致、无关文件污染 | 不一定立即崩溃，但影响产品一致性和仓库整洁 |

# 2. 基线信息

审计对比范围为上一稳定提交 b10b516 到最新提交 5d720b9。最新提交声明新增 SSE chat stream、citation capsules、material overview、prompt-injection guard、error log 等模块。远程没有可确认的 workflow run，因此测试通过结论需要在本地或 CI 中重新验证。

base: b10b51649ed8ad3a45e11e474d5d1bbf614aeb80 head: 5d720b9d98edcc9c0b7a76926f86c8cb0c1cc92d commit message: feat(phase2): SSE chat stream, citation capsules, material overview, and prompt-injection guard

# 3. P0 修复任务

## P0-1：修复失败流程 AgentRun 无法正确收尾

问题：chat_service.py 在 retrieve/generate 失败路径调用 _safe_finish_run 时传入了 started_at 参数，但 AgentAudit.finish_run 不接受该参数。由于 _safe_finish_run 会吞掉异常，失败时 AgentRun 可能停留在 running 状态。

# 当前错误形态 _safe_finish_run(db, run_id, status="failed", error_message=str(exc), started_at=run_started_at) # 应改为 _safe_finish_run( db, run_id, status="failed", error_message=str(exc), duration_ms=int((time.monotonic() - run_started_at) * 1000), )

| 修改文件 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/chat_service.py | 删除 started_at 参数；失败路径统一计算 duration_ms；retrieve 与 generate 两处都修 | 故障时 agent_runs.status == failed，finished_at 非空，duration_ms 有值 |
| backend/app/tests/test_chat_stream.py | 新增失败流测试，mock keyword_search 或 answer_question 抛异常 | SSE 返回 step_error；不返回 final；agent_error_logs 写入；AgentRun 收尾为 failed |

## P0-2：接通引用胶囊到 chunk 原文接口，实现真正高亮

问题：后端已经提供 GET /api/v1/chunks/{chunk_id}，但前端点击引用时仍然只重新请求 message citations，不读取 chunk 原文。因此抽屉只能显示 quote_text，不能展示完整上下文，也不能做原文高亮。

| 修改文件 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/api/material.ts 或新增 frontend/src/api/chunk.ts | 新增 getChunk(chunkId) API，返回 chunk_id、material_id、material_name、title、page_no、text | 前端能拿到完整 chunk.text |
| frontend/src/views/ChatView.vue | openCitationDrawer 改为请求 /chunks/{chunk_id}；抽屉保存 chunkDetail 状态 | 点击胶囊后显示完整原文上下文 |
| frontend/src/views/ChatView.vue | 新增安全高亮函数：先 escape，再用 mark 包住 quote_text；匹配不到则显示上下文 | quote_text 命中时高亮；匹配不到不报红 |

推荐状态结构： const drawerChunk = ref<ChunkDetail ¦ null>(null) 点击引用： 1. drawerCitation = citation 2. drawerVisible = true 3. GET /chunks/{citation.chunk_id} 4. drawerChunk = data 5. renderHighlightedText(drawerChunk.text, citation.quote_text)

# 4. P1 修复任务

## P1-1：引用去重，避免重复胶囊与 Vue duplicate key

问题：模板使用 :key="cit.chunk_id"，但后端没有保证同一 chunk 只出现一次。只要模型返回多条相同 chunk_id 的 citation，就可能出现重复 key，并且界面展示重复胶囊。

| 推荐修复 | 说明 |
| --- | --- |
| 后端去重 | 在 chat_service.py 持久化 citations 前按 chunk_id 去重；默认一个 chunk 一个胶囊。 |
| 前端兜底 | 模板 key 改为 `${cit.chunk_id}-${ci}`，避免因后端异常导致 Vue warning。 |
| 测试 | 构造两个 citation 指向同一 chunk，断言最终 ChatResponse.citations 去重。 |

seen_chunk_ids = set() for cite in result.get("citations", []): chunk_id = cite.get("chunk_id") if chunk_id in seen_chunk_ids: continue seen_chunk_ids.add(chunk_id) ...

## P1-2：修复 SSE fallback 可能重复保存用户消息

问题：sendMessageStream 失败后前端无条件 fallback 到 POST /chat。若 /chat/stream 已经到达后端并保存了用户消息，前端再发 /chat 会造成同一问题重复保存。

| 修改点 | 修复方式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/api/chat.ts | sendMessageStream 支持 onOpen/onFirstEvent 或返回是否已收到事件 | 前端能判断流是否已经开始 |
| frontend/src/views/ChatView.vue | 只有在未收到任何 SSE 事件时才 fallback；收到事件后失败则直接提示错误 | 网络中断场景不重复保存用户消息 |
| 测试/手工验证 | 模拟 stream 已收到 retrieve_started 后断开 | 数据库中用户 message 只出现一次 |

let receivedAnyEvent = false try { result = await sendMessageStream(payload, (evt) => { receivedAnyEvent = true handleStreamEvent(evt) }) } catch (err) { if (!receivedAnyEvent) { const { data } = await sendMessage(payload) result = data } else { throw err } }

## P1-3：解析流程增加 rollback，降低旧 chunk 被清空风险

问题：parse_material 会先删除旧 chunks 和旧 security findings，再扫描新 chunks。扫描或写 finding 阶段出错时，except 直接 commit failed 状态，可能把旧可用 chunks 清掉。

| 修改文件 | 具体动作 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/api/v1/endpoints/parse.py | except 中先 db.rollback()，再重新查询 material 并写 failed 状态 | 扫描异常不会提交半成品事务 |
| backend/app/tests/test_security_scan.py 或 test_parse.py | 准备已 ready 的资料，mock scanner 抛异常，再 parse | 旧 chunks 不丢失或至少事务不提交部分删除结果 |

except Exception as exc: db.rollback() material = _get_owned_material(db, material_id, current_user.id) material.status = "failed" material.error_message = str(exc) or exc.__class__.__name__ db.commit() return ParseResponse(material_id=material_id, status="failed", chunk_count=0)

## P1-4：补失败流测试，避免同类问题再次漏过

当前 test_chat_stream.py 的注释声称覆盖 step_error，但实际没有失败流测试。必须补测试，否则 P0-1 很容易再次出现。

| 测试名 | 覆盖内容 |
| --- | --- |
| test_chat_stream_retrieve_error_logs_and_finishes_run | keyword_search 抛异常；SSE 有 step_error；AgentRun failed；error log 写入 |
| test_chat_stream_generate_error_logs_and_finishes_run | answer_question 抛异常；SSE 有 step_error；不返回 final；error log 写入 |
| test_chat_sync_error_returns_failure_response_without_unfinished_run | 普通 POST /chat 失败时不留下 running AgentRun |

# 5. P2 清理与一致性修复

| 问题 | 处理建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 主界面仍显示可靠性等级和相关度百分比 | 从主界面与引用抽屉移除；内部字段保留即可 | 前面已确定不要做主观等级/百分比展示，避免破坏简约性 |
| AGENT_TRACE_MODE 与计划不一致 | 改为 none/error/summary/all，默认 summary；或文档同步当前 error/always/off | 避免执行智能体和报告描述不一致 |
| chunk ownership join 使用 MaterialChunk.course_id | 改为通过 Material.course_id 连接 Course，并可加 Material.user_id 校验 | 更符合“chunk -> material -> course -> user”真实链路 |
| algorithmic-art 文件与主线弱相关 | 删除或移动到 experiments/，README 不宣传 | 避免课程项目主线被无关内容污染 |
| sendMessageStream 写死 localhost | 短期可接受；长期改为基于 Vite proxy 的 /api/v1/chat/stream 或环境变量 | 避免部署或非 8000 端口环境不可用 |

# 6. 建议执行顺序

新建修复分支：fix/phase2-regression-audit。

先写/补 P0 与 P1 的失败测试，确认当前代码至少有部分测试失败。

修复 chat_service 失败收尾问题，保证 AgentRun 状态闭环。

接通 /chunks/{chunk_id}，完成引用抽屉的原文高亮。

修复 citation 去重与 SSE fallback 重复保存问题。

修复 parse rollback 风险。

移除或隐藏可靠性等级/相关度百分比 UI，保持胶囊式引用简约。

运行后端全量 pytest 与前端 npm run build。

进行浏览器手工验收：问答、SSE 状态、点击引用、高亮、资料概览、安全提示、失败提示。

提交修复 commit，commit message 使用 fix(phase2): repair stream, citation evidence, and parse rollback。

# 7. 文件级修改清单

| 文件 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/chat_service.py | 修复 | 失败路径 duration_ms；去重 citations；必要时补 request_id 幂等字段 |
| backend/app/api/v1/endpoints/parse.py | 修复 | 异常路径 rollback；避免半提交 |
| backend/app/api/v1/endpoints/chunks.py | 加固 | ownership join 改为 Material.course_id -> Course.id |
| backend/app/tests/test_chat_stream.py | 新增测试 | step_error、AgentRun failed、error log |
| backend/app/tests/test_chat_retrieval.py 或新增 test_chat_citations.py | 新增测试 | 重复 citation 去重 |
| backend/app/tests/test_security_scan.py | 新增测试 | scanner 异常时事务安全 |
| frontend/src/api/material.ts 或 chunk.ts | 新增/修改 | 新增 getChunk |
| frontend/src/api/chat.ts | 修复 | SSE first-event 标记或改为不在已开始后 fallback |
| frontend/src/views/ChatView.vue | 修复 | 原文高亮；去掉主观等级 UI；fallback 条件 |
| algorithmic-art/* | 清理 | 删除或移动到 experiments/ |

# 8. 验收命令

修复完成后，在本地项目根目录或 CI 环境中执行以下命令。

# 后端 cd backend python -m pytest app/tests/ -v # 前端 cd ../frontend npm ci npm run build # Git 敏感文件检查，期望无输出 git ls-files ¦ findstr /i "course_assistant.db .db .sqlite storage/uploads storage/parsed .env"

# 9. 手工验收脚本

| 场景 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- |
| 正常问答 | 登录 demo，选择已解析资料，发送课程问题 | 状态栏实时显示检索/生成/引用；最终回答出现胶囊引用 |
| 引用高亮 | 点击任意引用胶囊 | 右侧抽屉显示资料名、页码、chunk 原文，并高亮 quote_text |
| 引用不可定位 | 构造 quote_text 与 chunk.text 不完全一致 | 抽屉展示上下文，不显示红色错误或主观评分 |
| 模型失败 | 配置错误 API Key 或 mock answer_question 抛异常 | SSE 显示 step_error；错误日志写入；AgentRun 为 failed |
| 资料概览 | 打开资料片段对话框 | 显示 chunk 数、页码范围、章节数、关键词、客观 warning |
| Prompt Injection | 上传包含 ignore previous instructions 的资料并解析 | 资料概览显示疑似指令型文本提示；问答不执行资料中的指令 |
| 跨用户隔离 | Bob 访问 Alice 的 chunk/error logs/conversation | 返回 404 或只显示 Bob 自己的数据 |

# 10. 给编程智能体的执行约束

只修复本计划列出的回归问题，不继续添加新高级功能。

所有新接口必须保留 current_user 权限校验，跨用户访问统一返回 404。

前端不展示可靠性等级、命中率、质量等级等主观分数；只展示可核对证据。

失败日志可以记录错误类型和摘要，不记录 API Key、完整 prompt 或敏感资料全文。

所有数据库写入路径必须在异常时 rollback，避免半提交。

每修一个 P0/P1 问题，都必须补对应测试。

完成后提交单独 fix commit，不把 unrelated art/demo 页面混入修复提交。

# 11. 完成定义 Definition of Done

| 编号 | 完成条件 |
| --- | --- |
| DOD-1 | P0 与 P1 的新增测试全部通过。 |
| DOD-2 | 后端全量 pytest 通过，新增测试数量不低于 5 个关键用例。 |
| DOD-3 | 前端 npm run build 通过，无 TypeScript 编译错误。 |
| DOD-4 | 正常问答、SSE 状态栏、引用胶囊、原文高亮、资料概览、失败提示均可手工演示。 |
| DOD-5 | 不会在失败后留下 running 状态的 AgentRun。 |
| DOD-6 | 不会因 SSE fallback 造成重复用户消息。 |
| DOD-7 | 不会因重复 citation 出现 Vue duplicate key。 |
| DOD-8 | 解析异常不会提交半成品事务或无声清空旧可用 chunks。 |
| DOD-9 | 主聊天界面保持简约，不展示主观评级或百分比。 |

# 12. 推荐提交信息

fix(phase2): repair stream failures, citation evidence, and parse rollback - Fix AgentRun finish on retrieve/generate failures - Wire citation capsules to chunk evidence and highlight quote text - Deduplicate citations and prevent duplicate Vue keys - Avoid SSE fallback duplicate message persistence - Roll back parse transaction and add regression tests