课程学习助手 Agent 平台

合并计划包（新增大模型配置中心 + 前期问题收口）

版本：v1.0｜日期：2026-07-06

本计划包用于替代零散补充计划，将“用户级大模型配置中心”和前期审计发现的问题统一合并，作为下一轮智能体执行、人工验收和设计报告补充的唯一计划依据。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 课程学习助手 Agent 平台 |
| 执行定位 | 从可演示 MVP 收口到可验收版本 |
| 核心新增 | 用户级大模型配置中心、真实 OpenAI-compatible 调用、个人中心、连接测试、Agent 审计增强 |
| 同步修复 | 文件类型不一致、真实 LLM 占位、前端个人中心缺失、CI/测试证据不足、演示闭环不足 |
| 交付对象 | 后端代码、前端页面、测试用例、配置说明、演示步骤、验收检查表 |

# 目录

1. 计划包定位

2. 当前审计结论与差距

3. 合并后的问题清单

4. 总体技术方案

5. 重点功能：用户级大模型配置中心

6. 后端实施任务包

7. 前端实施任务包

8. 文件解析与资料管理修复

9. 测试、CI 与验收证据

10. 执行阶段安排

11. 风险控制与回退策略

12. 可直接交给智能体的执行指令

13. 最终验收清单

# 1. 计划包定位

本计划包的目标不是重新设计整个系统，而是在当前已有代码基础上做“收口型增强”。重点是把课程设计题目要求中容易被老师追问的部分补齐，并把系统从 mock 演示状态推进到可配置真实模型、可多人使用、可审计、可复现的状态。

本计划包优先服务于三个目标：

验收目标：基础功能覆盖课程管理、资料管理、Agent 问答、学习计划、待办任务、个人中心。

亮点目标：突出“资料引用追溯 + 检索可视化 + Agent 审计 + 用户级模型配置”这条主线。

工程目标：所有新增功能必须有 API、页面、测试和演示流程，避免只停留在说明文档层。

# 2. 当前审计结论与差距

当前仓库已经具备 FastAPI 后端、Vue3 前端、用户认证、课程管理、资料上传、资料解析、关键词检索、课程问答、引用追溯、知识点整理、学习计划、多课程规划、测验、薄弱点、Agent 审计等主体能力。问题在于：部分能力仍是 mock 或占位，部分验收入口缺失，部分功能说明和实际代码不一致。

| 模块 | 当前状态 | 主要差距 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证/课程 CRUD | 基本完成 | 继续保持用户隔离和越权测试 | P0-保持 |
| 资料上传/解析 | 主体完成 | 前端/上传允许 pptx、md，但解析器只支持 txt/pdf/docx | P0-修复 |
| 课程问答/RAG | 可运行 | 真实 LLM 未实现，当前主要依赖 mock | P0-修复 |
| 引用追溯/检索可视化 | 亮点已成型 | 需要和真实 LLM 调用、审计记录打通 | P1-增强 |
| 知识点/学习计划/多课程规划 | 功能已有 | 需要统一使用用户激活模型配置 | P1-增强 |
| 个人中心 | 缺失 | 课程题目明确要求个人中心，需要补页面入口 | P0-新增 |
| CI/验收证据 | 不足 | 提交信息自称测试通过，但远端无 CI 证据 | P1-补齐 |

# 3. 合并后的问题清单

本次合并计划把前期提出的问题统一归纳为 8 类。每类问题都必须有明确的代码改动和验收标准。

| 编号 | 问题 | 影响 | 处理策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 真实大模型调用层未完成 | 无法证明系统能真正接入模型 | 实现 OpenAI-compatible 调用，支持 JSON 输出、错误处理和 mock 兜底 |
| Q2 | 只有全局 .env，没有用户级配置 | 别人使用时必须改服务器配置，不像平台 | 新增用户级 LLM 配置中心，支持个人配置、启用、测试连接 |
| Q3 | 缺少个人中心页面 | 不满足题目基础功能描述 | 新增 ProfileView，整合用户信息和大模型配置 |
| Q4 | pptx/md 支持声明和解析实现不一致 | 演示上传 PPT 时会失败 | 选择其一：补解析器，或前端/后端统一限制；建议补 md 和 pptx |
| Q5 | Agent 审计未记录实际模型配置 | 难以说明“哪个模型产生了回答” | agent_runs 增加 provider/model/config_id 的可见记录 |
| Q6 | 配置安全不足 | API Key 泄露风险 | API Key 加密入库，响应只返回 masked，不写日志 |
| Q7 | CI/测试证据不足 | 最终报告缺少可靠测试截图 | 新增 GitHub Actions 或至少固定 pytest/npm build 输出 |
| Q8 | 演示链路不完整 | 答辩时容易断点 | 补 demo 数据、验收步骤、截图清单和失败回退方案 |

# 4. 总体技术方案

总体方案采用“用户级模型配置优先、系统配置兜底、mock 保底”的三层调用策略。这样既能保证课程演示稳定，又能体现平台化能力。

| 层级 | 触发条件 | 调用方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户配置 | 当前用户启用了自己的 LLM 配置 | 读取 user_llm_configs，解密 API Key，调用对应 base_url/model | 正式使用、多人独立配置 |
| 系统配置 | 用户没有配置，但 .env 中 LLM_PROVIDER=real | 读取系统 LLM_BASE_URL/LLM_MODEL/LLM_API_KEY | 管理员统一部署 |
| Mock 配置 | 无用户配置，且系统未配置真实模型，或真实调用失败需兜底 | 返回确定性 mock JSON | 演示稳定、离线测试 |

调用链路如下：

用户提问 / 生成计划 / 生成知识点 / 生成测验

-> endpoint 读取 current_user

-> llm_config_service.get_active_config(user_id)

-> Agent 调用 call_llm(prompt, agent_type, user_config)

-> 优先用户配置；否则系统 real；否则 mock

-> 返回结构化 JSON

-> CitationVerifier / Scheduler / Persistence

-> AgentAudit 记录 provider、model、config_id、耗时和状态

# 5. 重点功能：用户级大模型配置中心

这是本次计划包的核心新增功能。它把“只由开发者改 .env”升级为“每个用户可以在个人中心配置自己的大模型服务”。该功能可以参考 ccswitch 的 profile/provider/active switch 思想，但不直接复制 CLI 或本地配置文件逻辑。

## 5.1 设计边界

可以参考：多 provider、多 profile、当前启用配置、一键切换、连接测试。

不要借用：CLI 交互、本地配置覆盖逻辑、把 key 存到浏览器、本地 shell 环境切换。

不要直接复制代码，除非确认 ccswitch 对应代码许可证允许并保留声明。

本项目采用 Web 平台模式，所有配置应归属当前登录用户，并通过后端加密存储。

## 5.2 数据表设计

| 字段 | 类型建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | Integer PK | 配置 ID |
| user_id | Integer FK | 归属用户，所有查询必须按 user_id 过滤 |
| provider | String | openai/deepseek/qwen/zhipu/custom |
| name | String | 配置显示名，例如“我的 DeepSeek” |
| base_url | String | OpenAI-compatible API 基础地址 |
| model | String | 模型名，例如 deepseek-chat、qwen-plus |
| api_key_encrypted | Text | 加密后的 API Key |
| enabled | Boolean | 是否启用 |
| is_default | Boolean | 是否默认配置；启用某配置时同用户其他配置置 false |
| temperature | Float | 默认 0.2 |
| max_tokens | Integer | 默认 2000 |
| timeout_seconds | Integer | 默认 60 |
| last_test_status | String | success/failed/untested |
| last_test_error | Text | 最近测试失败原因，不包含 API Key |
| last_test_at | DateTime | 最近测试时间 |

## 5.3 接口设计

| 接口 | 方法 | 作用 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/llm-configs | GET | 列出当前用户全部模型配置 | 登录用户 |
| /api/v1/llm-configs | POST | 新增模型配置 | 登录用户 |
| /api/v1/llm-configs/active | GET | 读取当前启用配置 | 登录用户 |
| /api/v1/llm-configs/{id} | PUT | 更新配置 | 仅归属用户 |
| /api/v1/llm-configs/{id} | DELETE | 删除配置 | 仅归属用户 |
| /api/v1/llm-configs/{id}/enable | POST | 启用该配置，并关闭同用户其他配置 | 仅归属用户 |
| /api/v1/llm-configs/{id}/test | POST | 测试连接，不修改启用状态 | 仅归属用户 |

## 5.4 前端页面设计

新增“个人中心”页面，包含“用户信息”和“大模型配置”两个卡片。侧边栏新增“个人中心”菜单。

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户信息卡片 | 用户名、当前登录状态、当前启用模型摘要、mock/real 状态提示 |
| 配置列表 | 配置名、服务商、Base URL、模型名、API Key 掩码、启用状态、最近测试状态、操作按钮 |
| 新增/编辑弹窗 | 服务商、配置名、Base URL、模型名、API Key、temperature、max_tokens、timeout_seconds |
| 服务商模板 | OpenAI、DeepSeek、通义千问兼容模式、智谱、自定义 |
| 测试连接 | 调用后端 test 接口，显示成功/失败原因，失败不删除配置 |

# 6. 后端实施任务包

| 编号 | 任务 | 修改位置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 新增 UserLLMConfig 模型 | models/llm_config.py、models/__init__.py | init_db 后能建 user_llm_configs 表 |
| B2 | 补齐配置字段 | core/config.py、backend/.env.example | 支持 LLM_BASE_URL、LLM_MODEL、LLM_TIMEOUT_SECONDS、LLM_TEMPERATURE、LLM_MAX_TOKENS、LLM_CONFIG_SECRET_KEY |
| B3 | API Key 加密工具 | core/crypto.py | 入库文本不等于原始 key，响应不返回明文 |
| B4 | 新增 Schema | schemas/llm_config.py | Create/Update/Response/List/TestResponse 类型完整 |
| B5 | 新增配置接口 | api/v1/endpoints/llm_configs.py、api.py | CRUD/enable/active/test 可用，全部按 user_id 隔离 |
| B6 | 真实 LLM 调用 | agents/llm.py | 实现 OpenAI-compatible /chat/completions，支持 JSON 输出和不支持 response_format 时重试 |
| B7 | Agent 集成用户配置 | course_qa/outline/planner/quiz/citation_verify 及各 endpoint | 所有 Agent 调用优先使用当前用户启用配置 |
| B8 | 审计增强 | agents/audit.py 或调用点 | agent_runs 记录 provider/model/config_id，不记录 key |
| B9 | 后端测试 | backend/tests/test_llm_configs.py 等 | pytest 通过，覆盖隔离、加密、启用、测试连接、fallback |

# 7. 前端实施任务包

| 编号 | 任务 | 修改位置 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 新增 API 封装 | frontend/src/api/llmConfig.ts | 封装 list/create/update/delete/enable/test/active |
| F2 | 新增 ProfileView | frontend/src/views/ProfileView.vue | 可查看、创建、编辑、删除、启用、测试模型配置 |
| F3 | 新增路由 | frontend/src/router/index.ts | /profile 需要登录访问 |
| F4 | 新增菜单 | frontend/src/layouts/MainLayout.vue | 侧边栏出现“个人中心” |
| F5 | 安全展示 | ProfileView.vue | API Key 只显示 masked；编辑时不回显明文 |
| F6 | 状态反馈 | ProfileView.vue | 测试连接成功/失败均有明确提示，启用状态可见 |
| F7 | 构建验证 | frontend/package.json 脚本 | npm run build 通过 |

# 8. 文件解析与资料管理修复

当前资料上传支持声明与解析能力不一致：上传/前端提示允许 pptx、md，但解析器只支持 txt/pdf/docx。这个问题必须修复，否则演示时上传 PPT 会失败。

| 方案 | 说明 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 A：收窄支持范围 | 只允许 txt/pdf/docx，前后端同步删除 pptx/md | 最快、风险低 | 课程资料常见 PPT，不够贴合使用场景 | 不推荐作为最终方案 |
| 方案 B：补 md 解析 | md 按文本读取，保留标题结构 | 实现简单 | 仍不能处理 PPT | 必须做 |
| 方案 C：补 pptx 解析 | 引入 python-pptx，提取每页文本框内容，页码对应 slide_index+1 | 符合课程资料场景 | 需要新增依赖与测试 | 推荐做 |

推荐实施方案：保留 txt/pdf/docx/md/pptx 五类文件；新增 md 和 pptx 解析器；上传列表、解析接口、README、测试用例保持一致。

parse_file(file_path, file_type):

if txt: return [(None, parse_txt(file_path))]

if md:  return [(None, parse_txt(file_path))]

if pdf: return parse_pdf(file_path)

if docx: return [(None, parse_docx(file_path))]

if pptx: return parse_pptx(file_path)  # [(slide_no, text), ...]

raise BusinessException("不支持的文件类型")

# 9. 测试、CI 与验收证据

课程最终考核包含文档及程序风格、界面设计、功能完成情况、编程难度和亮点。测试证据必须能支撑这些维度，而不是只写“已完成”。

| 测试类型 | 覆盖内容 | 输出证据 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | LLM 配置加密、启用逻辑、fallback、解析器、调度器、引用校验 | pytest 输出、测试文件路径 |
| 接口测试 | auth、courses、materials、chat、plans、quizzes、agent-runs、llm-configs | pytest/TestClient 结果 |
| 前端构建 | TypeScript 类型、Vue 编译、路由和 API 引用 | npm run build 输出 |
| 越权测试 | 用户 A 无法访问用户 B 的课程、资料、模型配置、AgentRun | 403/404 测试截图或 pytest |
| 演示测试 | 从注册到配置模型、上传资料、解析、提问、查看引用、查看审计 | 演示录屏/截图清单 |
| CI | push 后自动跑 backend pytest 和 frontend build | GitHub Actions 绿色勾 |

# 10. 执行阶段安排

本计划不是强制压缩到十天的赶工计划，而是按正常节奏收口。可以根据实际时间拆成 4 个阶段执行。

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：后端模型配置闭环 | 完成用户级 LLM 配置核心能力 | 模型、加密、Schema、CRUD、enable、test | 后端配置接口 pytest 通过 |
| 阶段 2：真实 LLM 调用接入 | 让 Agent 真正可使用用户配置 | llm.py、Agent 参数、endpoint 传参、审计增强 | 使用真实/兼容 API 能完成一次课程问答 |
| 阶段 3：前端个人中心 | 补齐题目要求和平台化体验 | ProfileView、路由、菜单、配置弹窗、测试连接 | npm run build 通过，页面可用 |
| 阶段 4：资料解析与验收证据 | 修复文件类型，补齐测试和演示证据 | md/pptx 解析、README、CI、demo 脚本、截图清单 | 完整验收流程可从头跑通 |

# 11. 风险控制与回退策略

| 风险 | 表现 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 真实模型接口不稳定 | 测试连接失败或回答超时 | 保留 mock 兜底；timeout 可配置；错误写入 last_test_error |
| 不同 OpenAI-compatible 服务差异 | 不支持 response_format 或模型名不同 | 首次带 response_format，400 后移除重试；provider 模板可编辑 |
| API Key 泄露 | 响应、日志或审计中出现明文 key | 统一 masked 输出；AgentAudit 禁止记录 key；后端日志过滤 |
| 用户越权访问 | A 用户看到 B 用户配置 | 所有查询必须 filter user_id；测试覆盖 |
| pptx 解析质量差 | 复杂 PPT 只提取部分文本 | 说明仅提取可复制文本；扫描图片型 PPT 不做 OCR |
| 新增改动影响原有演示 | 真实调用失败导致系统不可用 | 没有配置或调用失败时回退 mock，保证演示不中断 |

# 12. 可直接交给智能体的执行指令

下面是一份可直接复制给 Codex/其他编程智能体的任务包。

当前仓库：dddd2024/course-learning-agent

目标：

实现“用户级大模型配置中心”，并合并修复前期审计发现的问题。Agent 调用时优先使用当前用户启用的 OpenAI-compatible 配置；没有用户配置时回退系统 env；系统 env 不可用时回退 mock。

参考：

可以参考 ccswitch 的 provider/profile/active switch 思路，但不要直接复制代码，除非确认 license 兼容。不要引入 CLI 逻辑，不要把 API Key 存到前端或 localStorage。

后端任务：

1. 新增 UserLLMConfig ORM 模型，注册到 models/__init__.py。

2. config.py 增加 LLM_BASE_URL、LLM_MODEL、LLM_TIMEOUT_SECONDS、LLM_TEMPERATURE、LLM_MAX_TOKENS、LLM_CONFIG_SECRET_KEY。

3. 新增 API Key 加密/解密工具，禁止明文存储。

4. 新增 schemas/llm_config.py。

5. 新增 /api/v1/llm-configs：list/create/update/delete/enable/active/test。

6. 实现 agents/llm.py 的真实 OpenAI-compatible /chat/completions 调用，支持 JSON 输出和 response_format 兼容重试。

7. 改造 CourseQA/Outline/Planner/Quiz/CitationVerifier 等 Agent，使其可接收 user_config。

8. 改造 chat、knowledge_points、plans、multi-plan、quizzes 等 endpoint，在调用 Agent 前读取当前用户 active config。

9. AgentAudit 记录 provider/model/config_id，不得记录 API Key。

10. 修复资料类型不一致：补 md 和 pptx 解析，或统一限制。推荐补 md/pptx。

11. 补 backend tests，覆盖用户隔离、加密、启用、测试连接、fallback、Agent run 记录模型。

前端任务：

1. 新增 frontend/src/api/llmConfig.ts。

2. 新增 frontend/src/views/ProfileView.vue。

3. router/index.ts 新增 /profile。

4. MainLayout.vue 菜单新增“个人中心”。

5. ProfileView 实现配置列表、新增、编辑、删除、启用、测试连接。

6. API Key 只显示 masked，不显示明文。

7. npm run build 必须通过。

完成后输出：

- 修改文件清单

- 新增表结构说明

- 新增接口说明

- pytest 结果

- npm run build 结果

- 手动验收步骤

# 13. 最终验收清单

| 类别 | 检查项 | 是否通过 |
| --- | --- | --- |
| 基础功能 | 用户注册/登录/JWT 鉴权可用 |  |
| 基础功能 | 课程创建、编辑、删除、查看可用 |  |
| 基础功能 | 资料上传、解析、切块、检索可用 |  |
| 基础功能 | Agent 对话可基于课程资料回答 |  |
| 基础功能 | 学习计划和待办任务可生成与管理 |  |
| 基础功能 | 个人中心存在并可管理大模型配置 |  |
| 高级功能 | 回答显示引用资料、页码、片段和相关度 |  |
| 高级功能 | 检索过程可视化显示 Top-K 命中和 is_cited |  |
| 高级功能 | 知识点整理可生成复习提纲 |  |
| 高级功能 | 智能任务拆解和多课程学习规划可用 |  |
| 高级功能 | 用户级模型配置支持新增、启用、测试连接 |  |
| 高级功能 | Agent 审计记录 run、step、provider、model、config_id |  |
| 安全性 | API Key 加密入库且不返回明文 |  |
| 安全性 | 用户 A 无法访问用户 B 的课程、资料、模型配置、AgentRun |  |
| 工程质量 | pytest 通过 |  |
| 工程质量 | npm run build 通过 |  |
| 工程质量 | README 更新 mock/real/用户配置说明 |  |
| 演示准备 | demo 账号、demo 资料、演示流程、截图清单齐全 |  |

# 附录：建议写入报告的亮点表述

本系统不仅调用大模型生成答案，还对 Agent 执行过程进行可审计化处理。系统能够记录每次 Agent 调用的输入摘要、检索步骤、生成步骤、引用校验结果、耗时、模型配置和可靠性等级；用户可以在个人中心配置自己的 OpenAI-compatible 大模型服务，系统按用户隔离保存配置，并通过加密方式保护 API Key。该设计使平台具备更好的可复现性、可扩展性和多人使用能力。